喵剑奇箱

Meowblade: Mystic Chests

完整游戏设计文档 · v1.1 优化版

主线闯关 × 猫猫轻军团 × 行为装备 × 纸箱开箱

修订日期：2026-08-05

原始版本：v1.0（2026-06-21）

# 版本修订说明

| 版本 | 日期 | 定位 | 主要变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-21 | 原始完整方案 | 以自动战斗、开箱和装备内容为主要描述对象 |
| v1.1 | 2026-08-05 | 闯关核心优化版 | 主线闯关升为第一主玩法；补全等级、卡关、挂机、阵容和阶段解锁闭环；收敛 MVP |

最高通关关卡成为玩家最重要的长期进度，宝箱作为闯关奖励和构筑选择。

统一为 3 个大区域、6 个章节、60 关、6 个 Boss，解决原区域与 Boss 数量冲突。

MVP 从 8 猫、80 装备、12 箱、30 怪收敛为 6 猫、24 装备、5 箱、10～12 怪。

阵容由 6 主战 + 1 支援调整为 3 主战 + 后期 1 支援，增强取舍并降低同屏性能压力。

玩家等级不作为独立主进度；主线关卡负责内容解锁，猫等级和装备强化负责战力成长。

广告只保留离线双倍、隐藏夹层追加奖励和失败复活三个 MVP 点位，不设置观看广告日常任务。

本版的产品判断：先验证“推关是否有目标感、卡关后调整是否有效、行为装备是否能改变战局”，再扩充装备和怪物数量。

# 0. 文档使用说明

本文件是《喵剑奇箱》的 v1.1 权威设计口径，用于立项讨论、玩法原型、Unity 开发、数值配置、AI 辅助代码生成和后续内容扩展。原 v1.0 文档作为创意与内容池存档保留；若两份文件存在冲突，以本文件为准。

| 阶段标签 | 定义 | 使用原则 |
| --- | --- | --- |
| 核心原型 | 30 秒内验证自动战斗、掉箱、开箱和换装 | 允许硬编码少量示例，不提前建设大内容池 |
| 垂直切片 | 5～10 分钟完整体验 | 必须包含推关、第一次卡点、阵容调整、Boss 和存档 |
| 内部 MVP | 可持续试玩 1～3 天 | 数据驱动，验证经济、广告、离线和核心留存 |
| 后续内容池 | 正式版本和运营扩展 | 不得反向扩大 MVP 的开发范围 |

第一优先级：做出可玩的闯关闭环，而不是先完成所有服务和内容配置。

第二优先级：所有奖励必须经过统一奖励事务发放，支持来源、随机种子和幂等校验。

第三优先级：猫猫、装备、箱子、关卡、敌人和掉落使用数据配置，不写死在 UI 中。

第四优先级：美术优先打磨标志性猫行为和 12 件行为装备，基础内容允许复用。

第五优先级：MVP 不做 PVP、公会、复杂抽卡、复杂洗练、现金红包或强制广告。

# 1. 项目概要

## 1.1 一句话概念

猫猫军团进入纸箱地下城自动闯关，玩家通过调整阵容、挂机养成和选择不同纸箱路线，开出会改变猫猫行为的神装，突破一个又一个箱中 Boss。

## 1.2 类型定位

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 第一类型 | 放置闯关 |
| 第二类型 | 猫猫轻军团自动战斗 |
| 第一主玩法 | 推进主线关卡、突破卡点、击败章节 Boss |
| 核心反馈 | 纸箱开箱、行为装备、猫猫外观和动作变化 |
| 策略深度 | 3 只主战猫的职业、位置、装备与流派组合 |
| 目标平台 | 抖音小游戏；Unity Editor 先行验证 |
| 变现方式 | 以玩家主动选择的激励视频为主 |

## 1.3 核心差异

猫猫用钻箱、炸毛、疯跑、踩奶、偷夹层和护食等猫行为战斗。

纸箱既是关卡主题，也是路线选择、Boss 目标和高价值奖励载体。

装备不仅增加战力，还必须在关键品质上改变动作、技能、军团或视觉。

闯关失败不是纯战力墙，玩家应能通过阵容、位置和装备行为找到解决办法。

离线挂机为突破卡点提供积累，但不自动通过未挑战的新关卡。

## 1.4 体验支柱与验收

| 支柱 | 玩家感受 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 闯关目标清楚 | 始终知道下一关和下一个 Boss 是什么 | 主界面持续显示关卡、章节和 Boss 距离 |
| 军团调整有效 | 换猫、换位置后战局明显变化 | 第一次卡关能通过至少两种非付费方式解决 |
| 开箱有价值 | 开箱是为了突破，而不是清理红点 | 普通奖励自动收取，稀有箱和选择箱手动表现 |
| 装备可见 | 获得关键装备后猫猫动作或特效变化 | 第一件行为装备在 30 秒内可见 |
| 放置有回报 | 挂机后能完成一次明确强化 | 离线结算清楚显示距离下次升级还差多少 |
| 广告自然 | 广告像追加惊喜而非门槛 | 不看广告仍可正常推关和获得基础奖励 |

# 2. 核心玩法循环

## 2.1 主循环

推新关 → 遇到卡点 → 挂机积累 → 升级猫猫与装备 → 调整阵容 → 击败卡点 → 提高挂机收益 → 进入新章节

主线闯关是第一主玩法；宝箱服务于闯关，军团养成为突破关卡提供手段，离线收益为失败后的成长提供时间价值。

## 2.2 30 秒短循环

挑战当前最高关卡。

猫猫军团自动与 1～3 波敌人战斗。

胜利后解锁下一关并获得首通奖励。

普通资源自动收取；稀有箱、装备选择或隐藏夹层暂停自动推进。

玩家完成一次换装、升级或阵容调整后继续挑战。

## 2.3 5 分钟章节循环

连续推进 4 个普通关。

挑战第 5 关精英并获得定向宝箱。

根据掉落形成攻击、生存或控制流派雏形。

继续推进第 6～9 关，提前预演 Boss 机制。

挑战第 10 关章节 Boss。

开启 Boss 箱、提高挂机收益并进入下一章节。

## 2.4 失败循环

失败不扣资源、不降低进度，并立即停止自动挑战。结算界面必须指出一至两个可理解的失败原因。

| 失败表现 | 系统提示 | 可行解法 |
| --- | --- | --- |
| 前排过早死亡 | 前排承伤不足 | 换盾猫、提升护甲、调整前后排 |
| 后排被冲锋怪击杀 | 后排保护不足 | 使用控制、嘲讽或调整位置 |
| 小怪过多导致超时 | 范围输出不足 | 换铃猫、群攻装备或攻速流 |
| Boss 护盾过厚 | 缺少持续输出或破甲 | 更换武器、职业或定向刷装备 |
| 战斗时间耗尽 | 总体输出不足 | 升级、强化或减少经济型装备 |

# 3. 等级与长期进度

## 3.1 三层成长结构

| 成长层 | 定位 | 主要来源 | 主要作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高通关关卡 | 账号第一进度 | 首次通关 | 解锁章节、系统、挂机收益和掉落池 |
| 猫猫等级 | 基础战力成长 | 猫币、鱼干 | 提高 HP、ATK、DEF 和技能节点 |
| 装备强化等级 | 流派与战斗成长 | 猫币、装备碎片 | 提高基础属性和行为词条效果 |

MVP 不设置独立的玩家等级。主界面使用“最高关卡 + 军团战力”表达进度，避免玩家等级与主线关卡重复。猫猫 Star 字段保留，但 MVP 不开放升星。

## 3.2 系统解锁

| 进度 | 解锁内容 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 关 | 第一次开箱与自动穿戴 | 建立战斗—奖励反馈 |
| 第 2 关 | 第二只猫：纸箱侠 | 理解前排承伤 |
| 第 5 关 | 阵容调整 | 第一次主动改变战局 |
| 第 6 关 | 隐藏夹层 | 出现第一处自然广告入口 |
| 第 10 关 | 离线收益 | 建立卡关后的放置成长 |
| 第 15 关 | 装备强化 | 建立稳定资源消耗 |
| 第 20 关 | 第三个主战位置 | 形成完整轻军团 |
| 第 30 关 | 套装与 Boss 定向追猎 | 开始追求流派 |
| 第 40 关 | 支援位 | 增加中期阵容深度 |
| 第 50 关 | 高层纸箱和挑战词缀 | 提供第 5～6 天目标 |
| 第 60 关 | 第一阶段终局与保底传说装备 | 形成完整七日目标 |

## 3.3 等级规则

猫猫等级消耗猫币和鱼干；每 10 级解锁技能强化或军团被动，不增加新的复杂槽位。

装备强化消耗猫币和装备碎片；分解已强化装备返还 70% 材料，允许玩家低成本调整流派。

猫猫与装备上限由章节进度逐步开放，防止玩家在低关无限堆数值打穿内容。

重复刷低关不提供独立玩家经验；首次通关始终是最有价值的进度行为。

# 4. 主线闯关系统

## 4.1 区域与章节结构

主线共 3 个大区域，每个大区域包含 2 个章节，每章 10 关，共 60 关、6 个章节 Boss。

| 大区域 | 章节 | 关卡 | 主题 | 章节 Boss | 主要教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸箱猫宅 | 1 | 1～10 | 客厅纸箱堆 | 纸箱小霸王 | 基础战斗、前排、第一件行为装备 |
| 纸箱猫宅 | 2 | 11～20 | 快递中转站 | 快递箱巨像 | 携宝怪、箱子选择、掉宝能力 |
| 深夜猫宅 | 3 | 21～30 | 罐头仓库 | 罐头仓库长 | 高防御、持续输出、破甲软克制 |
| 深夜猫宅 | 4 | 31～40 | 沙发底迷宫 | 沙发底之王 | 后排保护、控制、治疗和支援 |
| 神秘箱界 | 5 | 41～50 | 猫薄荷花园 | 猫薄荷暴走体 | 攻速、暴走、战斗时长压力 |
| 神秘箱界 | 6 | 51～60 | 黄金猫窝 | 黄金猫窝守卫 | 护盾、复活、多阶段综合检测 |

## 4.2 每章 10 关标准节奏

| 关卡 | 类型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1～2 | 普通 | 引入本章敌人和视觉主题 |
| 3 | 机制关 | 首次展示本章核心机制 |
| 4 | 强化关 | 制造轻微压力 |
| 5 | 精英关 | 掉落定向高级箱或固定装备 |
| 6～7 | 组合关 | 组合新旧敌人 |
| 8 | 能力检测 | 检测生存、群攻或后排保护 |
| 9 | Boss 前哨 | 预演 Boss 机制并给出可理解提示 |
| 10 | Boss 关 | 章节结算、Boss 箱和重要解锁 |

## 4.3 自动挑战

玩家可开启或关闭自动挑战下一关。

普通关胜利后 2～3 秒自动进入下一关。

出现紫色以上装备、宝箱选择、隐藏夹层、系统解锁或 Boss 结算时暂停。

战斗失败后自动挑战立即停止，不自动播放广告，也不无限重试。

离线期间只结算已通关关卡收益，不自动突破未通关主线。

## 4.4 关卡奖励

| 奖励类型 | 内容 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| 首次通关 | 固定资源、指定装备或系统解锁 | 保证玩家能获得解决后续机制所需的基础手段 |
| 重复通关 | 猫币、鱼干、普通箱概率 | 用于挂机和失败后的积累 |
| 精英关 | 蓝色以上定向箱、流派装备 | 帮助玩家主动形成构筑 |
| Boss 关 | Boss 箱、钥匙、专属碎片 | 提供章节级强反馈 |
| 章节首通 | 挂机倍率提升、新掉落池 | 让突破直接改善长期收益 |

# 5. 离线与挂机

玩家通过的最高关卡决定基础挂机效率。默认挂机关卡为最高已通关关卡，玩家可选择较低章节定向获取对应装备或材料。

离线收益 = 当前挂机关卡基础产出 × 离线分钟数 × 进度倍率 × 装备与图鉴加成

免费离线上限为 8 小时。

离线不推进新关卡、不自动击败 Boss。

回归时展示资源汇总和最多 1～3 个代表性箱子，其余普通箱合并为资源，避免上线清箱疲劳。

广告双倍只作用于本次基础资源，不重复翻倍稀有装备和保底进度。

客户端时间必须检测回拨和异常前跳，优先使用平台或服务端时间；异常时按安全上限结算。

# 6. 猫猫与轻军团

## 6.1 MVP 阵容

| 项目 | MVP 规则 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 猫猫数量 | 6 只可获得猫 | 扩展至原内容池 8 只以上 |
| 主战数量 | 同时上阵 3 只 | 验证后可开放第 4 主战位 |
| 位置 | 2×2 前后排格，3 只猫选择其中 3 格 | 增加特定关卡临时位置规则 |
| 支援位 | 第 40 关解锁 1 格，不直接参战 | 支援猫提供独立光环 |
| 小猫兵 | 每只主将固定携带 2 只 | 数量变化优先影响表现和攻击频率 |

MVP 采用 3 主战而非 6 主战，确保玩家必须在输出、生存、控制和收益之间做取舍。

## 6.2 小猫兵数值预算

每个军团的小猫兵总生命为主将的 70%～90%，不是每只分别拥有 20%～35% 后再线性相加。

每个军团的小猫兵总攻击为主将的 40%～60%。

小猫数量主要改变攻击次数、受击分布和视觉规模，不直接倍增总战力。

主将死亡后，小猫兵在 2 秒内逃回纸箱并退出战斗。

军团词条按军团结算一次，避免按小猫人数重复触发造成数值失控。

## 6.3 职业与性格

| 阶段 | 职业范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 盾猫、剑/爪输出、铃猫、奶猫 | 覆盖承伤、单体、群体和支援四个基本功能 |
| 后续 | 盗猫及更多职业变化 | 掉宝与隐藏夹层能力在经济稳定后加入 |

性格在 MVP 中作为猫猫固定特性，不作为随机洗练系统。玩家选择猫猫即选择其职业与性格组合，降低理解和配置成本。

# 7. 战斗系统

## 7.1 战斗流程

读取关卡配置，生成双方单位和波次。

进行 1 秒准备倒计时，展示敌方关键标签。

双方自动寻敌、普攻并按冷却释放技能。

普通关清空全部波次后胜利；Boss 关击败最终 Boss 后胜利。

所有主将死亡或超过时间上限则失败。

结算首通、重复奖励、宝箱和挂机倍率变化。

## 7.2 目标规则

| 职业 | 优先规则 |
| --- | --- |
| 盾猫 | 优先拦截进入后排警戒区的敌人，否则攻击最近敌人 |
| 剑猫 | 保持当前近战目标；斩杀技能触发时搜索低生命敌人 |
| 爪猫 | 优先当前目标，减少无意义切换 |
| 铃猫 | 选择能覆盖最多敌人的区域中心 |
| 盗猫 | 携宝敌人存在时优先，否则攻击低生命或后排敌人 |
| 奶猫 | 按生命比例和受击风险选择友军，不进行普通敌方寻敌 |

不使用“最近敌人、攻击自己、最低生命、Boss”依次查找的通用列表，因为最近敌人始终存在时后续优先级不会生效。

## 7.3 基础公式与边界

基础伤害 = max(1, ATK - DEF × 0.45)；最终伤害 = 基础伤害 × 技能倍率 × 伤害加成 × 0.95～1.05

MVP 属性保留 HP、ATK、DEF、攻速、暴击率、暴击伤害、技能急速、掉宝和夹层加成。

不加入命中、闪避、元素抗性、韧性和复杂元素克制。

Boss 机制使用软克制：缺少破甲或群攻仍可通关，但效率下降 20%～30%，不能形成随机掉落硬门槛。

普通关目标时长 20～40 秒，Boss 关 45～60 秒；90 秒仅为强制结束上限。

# 8. 装备与流派

## 8.1 MVP 装备范围

| 项目 | MVP | 长期内容池 |
| --- | --- | --- |
| 装备槽 | 武器、护甲、项圈、玩具/饰品，共 4 槽 | 可扩展至原设计 6 槽 |
| 装备数量 | 24 件 | 原设计 80 件 |
| 行为装备 | 至少 12 件 | 高品质装备持续扩充 |
| 套装 | 3 套完整可验证流派 | 扩展至 7 套以上 |
| 养成 | 穿戴、强化、分解 | 洗练、升星、附魔均放到后续 |

## 8.2 装备分类

基础装备负责攻击、生命、防御、暴击和攻速，可复用模型、颜色和简单特效。

标志性装备必须改变猫猫动作、技能、军团表现或开箱方式。

经济词条只出现在项圈、饰品或支援效果中，并设置明确上限，避免掉宝滚雪球成为唯一最优流派。

装备比较界面同时显示战力变化和行为变化，不只使用一个综合战力箭头。

## 8.3 MVP 三个流派

| 流派 | 核心装备 | 主要体验 | 适用关卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鱼骨暴击流 | 鱼骨剑、暴击项圈、鱼骨斩杀 | 单体爆发与低血量斩杀 | 高生命 Boss |
| 纸箱守护流 | 纸箱甲、护盾项圈、钻箱 | 承伤、无敌、反击和复活 | 高压生存关 |
| 铃音控制流 | 铃铛法杖、毛线球、铃声扩散 | 范围伤害、弹射和定身 | 小怪群与后排怪 |

## 8.4 强化与分解

装备强化消耗猫币和装备碎片；每级提高基础属性，每 5 级小幅强化行为词条。

下一强化费用使用 EnhanceLevel + 1 计算，避免 0 级费用为 0。

已强化装备分解返还 70% 强化材料。

低品质重复装备支持批量分解和自动分解规则，避免背包整理成为主要操作。

# 9. 宝箱系统

## 9.1 宝箱定位

宝箱是闯关奖励、流派选择和视觉爽点，不是每 30 秒强制打断一次的普通领取按钮。

普通资源和低品质箱允许快速打开或自动收取。

精英节点提供武器箱、防具箱、探索箱等 2～3 选 1。

紫色以上箱、Boss 箱和隐藏夹层使用完整动画。

宝箱预览展示奖励倾向，不直接展示确定结果。

箱子队列不是 MVP 必需系统；若没有等待机制，则删除加速开箱广告点。

## 9.2 MVP 宝箱

| 名称 | 产出倾向 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 普通纸箱 | 猫币、鱼干、白绿装 | 普通关高频奖励，可快速打开 |
| 鱼罐头箱 | 武器和输出词条 | 精英箱选择 |
| 猫窝箱 | 护甲、回复和护盾 | 精英箱选择 |
| 快递箱 | 随机装备、隐藏夹层概率较高 | 探索和广告入口 |
| Boss 箱 | 专属碎片、紫装保底 | 章节 Boss 结算 |

## 9.3 隐藏夹层

隐藏夹层触发后免费发放基础夹层奖励。

玩家可主动观看广告，将夹层奖励提高一档或追加一个奖励。

不得出现“夹层已经触发，但不看广告就什么都拿不到”的扣留体验。

隐藏夹层总概率设置上限；经济加成使用加法后统一截断，不进行多层乘算。

稀有掉落必须有保底计数器，并记录掉落表版本、随机种子和来源。

# 10. 经济系统

## 10.1 MVP 资源

| 资源 | 来源 | 用途 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猫币 | 主线、挂机、任务 | 猫升级、普通强化 | 高频获得与消耗 |
| 鱼干 | 罐头箱、精英关、挂机 | 技能和猫猫专项成长 | 中期瓶颈 |
| 装备碎片 | 分解装备、Boss 箱 | 装备强化和定向合成 | 重复装备回收 |
| 钥匙 | Boss、章节任务、少量广告奖励 | 高级箱和 Boss 回忆 | 控制高价值开箱 |

猫爪券、猫薄荷货币、猫碎片抽取等系统进入后续版本；在猫猫招募和活动循环尚未定义前不加入 MVP。

## 10.2 成本公式建议

猫升级猫币 = round(100 × (Level + 1)^1.35)；鱼干 = round(10 × (Level + 1)^1.2)

装备强化碎片 = 5 + (EnhanceLevel + 1) × 2；猫币 = round(80 × (EnhanceLevel + 1)^1.25)

公式只定义曲线形状，不能替代经济验证。正式配置前必须完成关卡成长表、每日经济预测表和掉落保底表。

## 10.3 必须维护的三张数值表

| 表 | 必须包含 |
| --- | --- |
| 关卡成长表 | 敌方 HP/ATK、推荐战力、目标时长、首次与重复奖励、预期失败点 |
| 每日经济表 | 第 1/3/7 天资源产出、消耗、升级次数、箱子数量和最高品质 |
| 掉落保底表 | 箱子品质概率、词条概率、重复补偿、紫橙保底、夹层奖励和继承规则 |

# 11. 激励广告

## 11.1 MVP 广告点

| PlacementId | 场景 | 免费基础结果 | 广告追加结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD_OFFLINE_DOUBLE | 离线结算 | 领取基础离线资源 | 本次基础资源翻倍 |
| AD_HIDDEN_LAYER | 隐藏夹层 | 领取基础夹层奖励 | 提高一档或追加一个奖励 |
| AD_REVIVE | 战斗失败 | 返回强化或重新挑战 | 全队复活一次，每战限一次 |

前 3 分钟不主动展示广告入口；第一次广告建议出现在第 6 关隐藏夹层。

每日高价值广告建议总量 5～8 次，按点位分别限次，不以 8～15 次作为必须目标。

不设置观看广告日常任务，不让广告成为完成每日进度的作业。

保留词条、借神装和加速开箱广告均推迟到对应系统正式存在后。

奖励仅在平台确认播放完成后通过唯一 transactionId 发放，并保存幂等记录。

# 12. 任务、成就与七日留存

## 12.1 每日任务

| 任务 | 奖励方向 |
| --- | --- |
| 完成 10 场战斗 | 猫币 |
| 开启 5 个宝箱 | 钥匙碎片或直接钥匙进度 |
| 强化装备 3 次 | 装备碎片 |
| 挑战 1 次 Boss | 鱼干 |
| 通关 3 个新关卡或重复挑战精英 | 钥匙 |
| 调整 1 次阵容 | 鱼干 |
| 领取 1 次离线收益 | 猫币 |

## 12.2 七日目标

| 天数 | 核心体验 | 主要目标 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 学会推关、开箱和三猫阵容 | 击败第 20 关 Boss，形成第一套流派雏形 |
| 第 2 天 | 定向宝箱和 Boss 追猎 | 进入罐头仓库，获得第二件同流派装备 |
| 第 3 天 | 装备强化和专属碎片 | 击败第 30 关 Boss |
| 第 4 天 | 支援位与离线配置 | 通过第 40 关并配置支援猫 |
| 第 5 天 | 挑战词缀和猫薄荷机制 | 形成三件套或完整技能联动 |
| 第 6 天 | 高层纸箱与阵容优化 | 突破第 50 关 |
| 第 7 天 | 完整流派验收 | 击败第 60 关并获得保底传说装备 |

# 13. UI、新手与表现

## 13.1 屏幕与主界面

MVP 默认采用横屏 16:9，以保证猫猫军团、敌方波次和行为装备的可读性；投放素材单独录制竖版构图。若后续改为竖屏，必须重新评估同屏单位数和底部导航。

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶部 | 章节、当前关卡、Boss 距离、军团战力、猫币、鱼干、钥匙 |
| 中央 | 自动战斗区域和关卡进度 |
| 左侧 | 任务与限时目标；MVP 控制入口数量 |
| 右侧 | 当前宝箱、离线收益和可领取奖励 |
| 底部 | 猫猫/阵容、装备、闯关、任务四个主要入口 |

## 13.2 前 10 关新手流程

| 关卡 | 体验 |
| --- | --- |
| 1 | 小鱼干自动战斗，击败纸团怪并获得普通纸箱 |
| 2 | 开出小鱼骨剑并自动穿戴，攻击表现立即改变 |
| 3 | 解锁纸箱侠并展示前排承伤 |
| 4 | 出现冲锋怪，理解前后排区别 |
| 5 | 第一次精英战，解锁阵容调整 |
| 6 | 第一次隐藏夹层和自然广告入口 |
| 7 | 获得第三只候选猫或新的行为装备 |
| 8 | 小怪群出现，展示范围伤害价值 |
| 9 | 预演纸箱小霸王的钻箱减伤机制 |
| 10 | 第一次 Boss 战，获得 Boss 箱并解锁离线收益 |

## 13.3 红点原则

只提示可立即执行且有明确价值的操作。

低价值重复装备不单独显示红点，可由自动分解规则处理。

资源不足、广告冷却中、仅存在微小战力变化时不显示红点。

主线卡关提示使用原因和建议，不用红点代替玩法说明。

# 14. 美术、动画与内容产能

猫猫保持四脚轮廓，装备使用嘴叼、背负、尾巴卷、悬浮、爪套和纸箱机甲表达。

建立统一骨骼和装备挂点标准，MVP 最多使用两种身体尺寸，避免 24 件装备在多体型上产生指数级适配成本。

优先表现武器、护甲和 12 件行为装备；普通项圈和饰品允许只显示图标或轻量特效。

开箱动画按普通、紫色、橙色三档复用，不为每个箱子制作完全独立流程。

同屏单位、粒子和音效必须使用对象池与频率上限，小猫兵特效优先合批和复用。

# 15. 技术架构与数据

## 15.1 开发顺序

| 阶段 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 核心原型 | 1 猫、1 怪、1 箱、1 件行为装备、最小存档 | 30 秒内完成战斗—开箱—换装 |
| 垂直切片 | 3 猫、10 关、1 Boss、失败提示、离线收益 | 5～10 分钟形成完整推关和第一次卡点 |
| 数据化 | 配置、掉落、奖励事务、存档迁移、埋点 | 内容可配置扩展且奖励不重复 |
| 内部 MVP | 30 关、6 猫、24 装备、广告模拟、任务 | 可持续试玩 1～3 天 |

不先独立搭建全部通用服务再开始玩法。核心原型允许最小实现，验证体验后再抽象 DataTable、EventBus、UIRouter 等公共能力。

## 15.2 核心服务

| 服务 | 职责 |
| --- | --- |
| GameBootstrap | 控制配置、存档和主流程初始化顺序 |
| StageService | 主线进度、解锁、首通和重复挑战 |
| BattleManager | 波次、单位、技能、胜负和失败原因 |
| CatService / FormationService | 猫实例、等级和阵容位置 |
| EquipmentService | 装备实例、穿戴、强化和分解 |
| ChestService | 宝箱选择、开箱、隐藏夹层和保底 |
| RewardService | 统一奖励事务、来源、随机种子和幂等校验 |
| SaveService | 存档读写、版本迁移和关键操作立即保存 |
| OfflineRewardService | 基于最高已通关关卡计算离线收益 |
| AdService | 广告加载、播放、结果和 transactionId |
| AnalyticsService | 事件和漏斗上报 |

## 15.3 配置与存档原则

JSON/表格作为数值和内容的唯一来源；ScriptableObject 仅维护 Prefab、图标和动画等资源引用。

开箱、Boss 首通、广告奖励和稀有装备获得必须立即保存。

奖励事务至少记录 transactionId、reason、source、dropTableVersion、seed 和结果。

UI 只在事务提交后通过事件刷新，不直接修改战斗或经济内部数据。

Editor 下使用 MockAdService，并可配置完成、取消、加载失败和重复回调场景。

# 16. 埋点与验证

## 16.1 核心漏斗

| 阶段 | 事件 |
| --- | --- |
| 首次体验 | game_start、first_battle_view、first_enemy_kill、first_chest_drop、first_chest_open、first_equip_visible |
| 闯关 | stage_start、stage_end、stage_fail_reason、stage_retry、auto_stage_toggle |
| 构筑 | formation_change、equipment_compare、equipment_equip、equipment_upgrade、build_tag_change |
| 宝箱 | chest_choice_show、chest_choice_select、hidden_layer_show、hidden_layer_claim |
| 广告 | ad_offer_show、ad_offer_click、ad_load_fail、ad_start、ad_complete、ad_cancel、ad_reward_commit |
| 回流 | offline_show、offline_claim、offline_double、session_end |

## 16.2 原型验收窗口

| 时间 | 必须验证的问题 |
| --- | --- |
| 30 秒 | 是否看懂自动战斗、箱子和装备变化 |
| 5 分钟 | 是否至少做出一次箱子或阵容选择，是否期待第一次 Boss |
| 20～30 分钟 | 开箱是否疲劳，卡关后是否主动调整，行为装备是否比纯数值装备更容易记住 |
| 首次回流 | 离线收益是否足以完成一次明确强化，玩家是否愿意再次挑战卡点 |

# 17. MVP 范围

| 模块 | 核心原型 | 内部 MVP | 后续内容池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猫猫 | 1～3 只 | 6 只 | 8 只以上 |
| 阵容 | 1～2 主战 | 3 主战 + 锁定支援位 | 开放支援和第 4 主战 |
| 装备 | 3～12 件 | 24 件、4 槽、12 件行为装 | 原 80 件内容池 |
| 宝箱 | 1～3 种 | 5 种 | 原 12 种内容池 |
| 敌人 | 1～5 种 | 10～12 种 | 原 30 种内容池 |
| Boss | 0～1 个 | 2～3 个 | 完整 6 个章节 Boss |
| 关卡 | 3～10 关 | 20～30 关 | 完整 60 关 |
| 流派 | 1～2 个 | 3 个 | 扩展至 5 个以上 |
| 广告 | Mock 1～2 点 | 3 个激励点 | 按真实系统扩展 |
| 外围 | 最小存档 | 离线、每日任务、基础图鉴 | 活动、抽猫、公会等 |

# 18. 里程碑

| 阶段 | 建议周期 | 核心输出 |
| --- | --- | --- |
| 核心原型 | 1～2 周 | 30 秒可玩闭环与素材录屏 |
| 垂直切片 | 2～3 周 | 10 关、3 猫、1 Boss、第一次卡关和离线回流 |
| 内部 MVP | 4～8 周，取决于美术与团队规模 | 20～30 关、6 猫、24 装备、基础经济和广告模拟 |
| 内容扩展 | 数据验证后启动 | 扩展至 60 关、6 Boss 和完整内容池 |
| 调优与平台适配 | 2～4 周 | 开箱、新手、性能、广告、数值与抖音适配 |

# 19. 验收清单

新玩家 30 秒内完成第一次战斗、开箱和可见换装。

玩家始终能看到当前关卡、下一 Boss 和挂机收益变化。

普通关可自动连续推进，关键奖励和失败会正确暂停。

第一次卡关至少存在两种非广告、非纯等待的解决方法。

换猫、换位置或换行为装备后，战斗结果存在可观察变化。

离线不自动通过新关，但回归资源足以完成一次有意义的强化。

广告取消或失败不发奖，重复回调不重复发奖。

随机奖励可通过 seed、掉落表版本和 transactionId 回放。

MVP 同屏单位和特效在目标小游戏环境中稳定运行。

# 20. 主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 闯关目标弱 | 玩家只是在循环清箱 | 最高关卡主导解锁、挂机和内容目标 |
| 军团只是视觉 | 8 猫放 7 只，缺少选择 | MVP 改为 6 选 3，强化位置和职业取舍 |
| 开箱疲劳 | 每 30 秒被迫点击 | 普通奖励自动收取，稀有箱和选择节点手动表现 |
| MVP 产能失控 | 80 装备和 30 怪拖垮品质 | 分阶段内容标签，先完成 24 装备和 10～12 怪 |
| 随机掉落硬卡关 | 缺关键职业或装备无法过 Boss | 首通固定奖励、软克制和定向箱 |
| 经济流派滚雪球 | 掉宝装备成为唯一最优 | 限定槽位、设置上限、与战斗收益分层 |
| 广告反感 | 奖励被扣留或日常强迫观看 | 免费基础奖励 + 主动追加，不设观看广告任务 |
| 同屏性能不足 | 大量小猫兵、怪物和特效掉帧 | 3 主战、固定小猫数、对象池、特效频控 |

# 21. 宣传信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式名称 | 喵剑奇箱 |
| 英文名称 | Meowblade: Mystic Chests |
| 品类副标题 | 猫猫军团放置闯关 |
| 一句话卖点 | 带领猫猫军团闯进纸箱地下城，开出会改变战斗方式的传说神装。 |
| 素材标题 1 | 我家猫钻进纸箱，开出了传说鱼骨剑。 |
| 素材标题 2 | 猫猫穿上纸箱甲后，把整关怪物都撞飞了。 |
| 素材标题 3 | 每个纸箱都有可能藏着第二层。 |

不把“看广告出橙装”作为产品第一宣传点。广告是追加奖励方式，核心传播应聚焦猫行为、军团闯关和装备变化。

# 22. 最终落地判断

项目核心不只是“猫猫拿剑”，而是“玩家带着猫猫军团不断突破纸箱关卡，并通过行为装备真正改变下一场战斗”。

关卡必须是长期目标，挂机必须服务于下一次突破。

军团调整必须改变战局，而不是只改变综合战力数字。

宝箱必须提供构筑方向和强反馈，而不是制造重复领取操作。

装备必须优先改变行为或视觉，高数量不能代替高辨识度。

广告必须是额外惊喜，不得成为通关、日常或夹层奖励的强制门槛。

# 附录：原 v1.0 长期内容池

以下内容从原 v1.0 文档保留，用作正式版本与运营扩展的候选内容。它们不等于内部 MVP 必须全部实现。

## 附录 A：猫猫内容池

MVP 从中选择 6 只；其余猫猫作为后续章节、活动或高稀有目标。

| ID | 名称 | 品种 | 职业 | 性格 | 稀有度 | 获得方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT_001 | 小鱼干 | 橘猫 | 剑猫 | 高冷 | 普通 | 新手赠送 |
| CAT_002 | 纸箱侠 | 奶牛猫 | 盾猫 | 胆小 | 普通 | 新手第 2 关 |
| CAT_003 | 毛线球 | 三花 | 铃猫 | 黏人 | 稀有 | 新手第 5 关 |
| CAT_004 | 夜爪 | 黑猫 | 爪猫 | 疯跑 | 稀有 | 普通箱碎片 |
| CAT_005 | 小偷咪 | 狸花 | 盗猫 | 好奇 | 稀有 | 快递箱 |
| CAT_006 | 大橘为重 | 橘猫 | 盾猫 | 护食 | 史诗 | Boss 箱 |
| CAT_007 | 铃铛布偶 | 布偶 | 奶猫 | 黏人 | 史诗 | 猫窝箱 |
| CAT_008 | 剑尾 | 银渐层 | 剑猫 | 疯跑 | 史诗 | 黄金纸箱 |

## 附录 B：80 件装备内容池

MVP 从中选择 24 件，其中至少 12 件具备明确行为或视觉变化。

| ID | 名称 | 槽位 | 品质 | 主题词条 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQ_001 | 小鱼骨剑 | Weapon | 普通 | 攻击 |
| EQ_002 | 咸鱼短剑 | Weapon | 优秀 | 暴击 |
| EQ_003 | 金枪鱼巨剑 | Weapon | 史诗 | 鱼骨斩杀 |
| EQ_004 | 龙骨鱼王剑 | Weapon | 传说 | 斩杀扩散 |
| EQ_005 | 猫爪拳套 | Weapon | 优秀 | 攻速 |
| EQ_006 | 闪电爪套 | Weapon | 史诗 | 爪痕流血 |
| EQ_007 | 拖鞋双刀 | Weapon | 稀有 | 连击 |
| EQ_008 | 逗猫棒长枪 | Weapon | 稀有 | 聚怪 |
| EQ_009 | 铃铛法杖 | Weapon | 稀有 | 铃声扩散 |
| EQ_010 | 毛线法球 | Weapon | 史诗 | 毛线缠绕 |
| EQ_011 | 纸箱帽 | Head | 普通 | 生命 |
| EQ_012 | 罐头头盔 | Head | 优秀 | 防御 |
| EQ_013 | 侦探小帽 | Head | 稀有 | 盯空气 |
| EQ_014 | 鱼干王冠 | Head | 史诗 | 护食 |
| EQ_015 | 黄金纸箱冠 | Head | 传说 | 隐藏夹层 |
| EQ_016 | 幸运项圈 | Collar | 稀有 | 掉宝 |
| EQ_017 | 小铃铛项圈 | Collar | 优秀 | 攻速 |
| EQ_018 | 猫薄荷项圈 | Collar | 史诗 | 猫薄荷上头 |
| EQ_019 | 星星狗牌 | Collar | 稀有 | 离线收益 |
| EQ_020 | 喵神项圈 | Collar | 喵神 | 全军掉宝 |
| EQ_021 | 纸箱甲 | Armor | 优秀 | 钻箱 |
| EQ_022 | 沙发垫护甲 | Armor | 稀有 | 减伤 |
| EQ_023 | 快递袋披风 | Armor | 稀有 | 移速 |
| EQ_024 | 罐头盾甲 | Armor | 史诗 | 反伤 |
| EQ_025 | 黄金猫窝甲 | Armor | 传说 | 纸箱复活 |
| EQ_026 | 小毛线球 | Toy | 普通 | 控制 |
| EQ_027 | 飞盘护符 | Toy | 优秀 | 冲锋 |
| EQ_028 | 会发光的红点 | Toy | 稀有 | 聚怪 |
| EQ_029 | 猫薄荷炸弹 | Toy | 史诗 | 暴走 |
| EQ_030 | 月亮毛线球 | Toy | 传说 | 群体定身 |
| EQ_031 | 小饭盆 | Trinket | 普通 | 生命 |
| EQ_032 | 金饭盆 | Trinket | 稀有 | 鱼干收益 |
| EQ_033 | 鱼干护符 | Trinket | 优秀 | 掉落 |
| EQ_034 | 猫爪徽章 | Trinket | 稀有 | 暴击 |
| EQ_035 | 铲屎官徽章 | Trinket | 史诗 | 离线双倍加成 |
| EQ_036 | 伊丽莎白圈 | Head | 稀有 | 防御但减速 |
| EQ_037 | 夜行斗篷 | Armor | 史诗 | 闪避表现为短距位移 |
| EQ_038 | 纸团护腕 | Weapon | 普通 | 攻击 |
| EQ_039 | 胶带切割爪 | Weapon | 稀有 | 对箱子怪加伤 |
| EQ_040 | 罐头开盖器 | Weapon | 史诗 | 破甲 |
| EQ_041 | 旧围巾 | Collar | 普通 | 生命 |
| EQ_042 | 红围巾 | Collar | 稀有 | 护盾 |
| EQ_043 | 布偶丝带 | Collar | 史诗 | 治疗加成 |
| EQ_044 | 小皇冠纸盒 | Head | 稀有 | 支援光环 |
| EQ_045 | 薄荷叶帽 | Head | 史诗 | 暴走延长 |
| EQ_046 | 鱼刺短弓 | Weapon | 稀有 | 后排输出 |
| EQ_047 | 胖橘压箱石 | Trinket | 史诗 | 嘲讽与压制 |
| EQ_048 | 黑猫夜铃 | Collar | 传说 | 暴击后隐身 |
| EQ_049 | 三花幸运结 | Trinket | 史诗 | 宝箱品质加成 |
| EQ_050 | 奶牛猫披风 | Armor | 稀有 | 混乱抵抗 |
| EQ_051 | 快递扫描镜 | Head | 史诗 | 预览奖励 |
| EQ_052 | 鱼骨回旋镖 | Weapon | 史诗 | 弹射攻击 |
| EQ_053 | 纸箱推进器 | Armor | 传说 | 冲撞开场 |
| EQ_054 | 薄荷喷雾 | Toy | 稀有 | 短时攻速 |
| EQ_055 | 空罐头炮 | Weapon | 史诗 | 范围爆炸 |
| EQ_056 | 猫砂护符 | Trinket | 稀有 | 陷阱免疫 |
| EQ_057 | 沙发底地图 | Trinket | 史诗 | 隐藏怪 |
| EQ_058 | 毛毯披肩 | Armor | 优秀 | 回复 |
| EQ_059 | 旧键盘剑 | Weapon | 稀有 | 连击音效 |
| EQ_060 | 神秘快递单 | Trinket | 传说 | 额外宝箱 |
| EQ_061 | 窗台月光冠 | Head | 传说 | 全队暴击 |
| EQ_062 | 喵神鱼骨剑 | Weapon | 喵神 | 全屏鱼骨雨 |
| EQ_063 | 喵神纸箱甲 | Armor | 喵神 | 首死免死 |
| EQ_064 | 喵神铃铛 | Collar | 喵神 | 全军技能加速 |
| EQ_065 | 破旧拖鞋 | Weapon | 普通 | 攻击 |
| EQ_066 | 王者拖鞋 | Weapon | 传说 | 眩晕 |
| EQ_067 | 逗猫光点 | Toy | 稀有 | 命中聚焦 |
| EQ_068 | 激光红点 | Toy | 史诗 | 全军疯跑 |
| EQ_069 | 温暖猫窝 | Trinket | 稀有 | 离线收益 |
| EQ_070 | 黄金猫窝 | Trinket | 传说 | 高级箱概率 |
| EQ_071 | 小鱼干背包 | Armor | 优秀 | 资源 |
| EQ_072 | 巨型鱼干背包 | Armor | 史诗 | 资源加成 |
| EQ_073 | 开箱爪套 | Weapon | 稀有 | 隐藏夹层 |
| EQ_074 | 神偷爪套 | Weapon | 传说 | 偷夹层 |
| EQ_075 | 胶带披风 | Armor | 普通 | 防御 |
| EQ_076 | 反胶带披风 | Armor | 史诗 | 反控制 |
| EQ_077 | 小木鱼铃 | Collar | 稀有 | 治疗 |
| EQ_078 | 召猫铃 | Collar | 传说 | 召唤小猫兵 |
| EQ_079 | 纸箱王座 | Toy | 传说 | 全军护盾 |
| EQ_080 | 星海鱼罐头 | Trinket | 喵神 | 开箱额外定格奖励 |

## 附录 C：12 种宝箱内容池

MVP 只实现普通纸箱、鱼罐头箱、猫窝箱、快递箱和 Boss 箱。

| ID | 名称 | 产出倾向 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHEST_001 | 普通纸箱 | 猫币、白绿装 | 高频掉落 |
| CHEST_002 | 鱼罐头箱 | 鱼干、武器 | 输出装备多 |
| CHEST_003 | 猫窝箱 | 防具、回复 | 生存装备多 |
| CHEST_004 | 快递箱 | 随机装备 | 隐藏夹层概率高 |
| CHEST_005 | 猫薄荷箱 | 暴走词条 | 奖励波动大 |
| CHEST_006 | 黄金纸箱 | 紫装、橙碎片 | 需要钥匙 |
| CHEST_007 | Boss 箱 | 专属装备碎片 | 每 10 关获得 |
| CHEST_008 | 神秘夹层箱 | 稀有奖励 | 由隐藏层或广告触发 |
| CHEST_009 | 毛线箱 | 法器、控制装 | 铃猫装备多 |
| CHEST_010 | 沙发底箱 | 隐藏怪、特殊材料 | 探索感强 |
| CHEST_011 | 广告补给箱 | 当日资源 | 每日限次 |
| CHEST_012 | 喵神奇箱 | 红装碎片 | 长期目标 |

## 附录 D：30 种怪物内容池

内部 MVP 从中选择 10～12 种，按章节机制复用与组合。

| ID | 名称 | 标签 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN_001 | 毛线怪 | 小怪群 | 数量多，血低 |
| EN_002 | 纸团怪 | 普通 | 新手敌人 |
| EN_003 | 胶带怪 | 控制 | 减速猫猫 |
| EN_004 | 罐头怪 | 厚皮 | 防御高 |
| EN_005 | 拖鞋怪 | 冲锋 | 快速接近后排 |
| EN_006 | 灰尘怪 | 持续伤害 | 小范围毒雾 |
| EN_007 | 老鼠盗贼 | 携宝 | 击败额外掉落 |
| EN_008 | 逗猫棒幽灵 | 控制 | 诱导猫猫转向 |
| EN_009 | 铁皮罐头骑士 | 精英 | 高防御 |
| EN_010 | 三层快递箱 | 精英箱 | 多段血条 |
| EN_011 | 金色逃跑箱 | 稀有 | 限时击杀 |
| EN_012 | 巨型毛线球 | 精英 | 滚动击退 |
| EN_013 | 猫薄荷幻影 | 精英 | 使猫猫暴走 |
| EN_014 | 鱼刺投手 | 远程 | 后排攻击 |
| EN_015 | 胶带炮台 | 远程 | 定点攻击 |
| EN_016 | 纸箱小兵 | 普通 | 成群出现 |
| EN_017 | 罐头法师 | 法术 | 范围伤害 |
| EN_018 | 飞行纸片 | 飞行 | 需要远程或法术 |
| EN_019 | 沙发弹簧怪 | 反弹 | 反伤 |
| EN_020 | 快递单幽灵 | 辅助 | 给敌人加速 |
| EN_021 | 猫砂陷阱怪 | 陷阱 | 地面陷阱 |
| EN_022 | 红点诱饵 | 诱导 | 吸引猫猫 |
| EN_023 | 破袋怪 | 分裂 | 死亡后分裂 |
| EN_024 | 锁箱怪 | 防御 | 需要破甲 |
| EN_025 | 纸片旋风 | 范围 | 高速旋转 |
| EN_026 | 鱼骨亡灵 | 亡灵 | 死后复活一次 |
| EN_027 | 薄荷守卫 | 暴走 | 低血量狂暴 |
| EN_028 | 猫窝看守 | 守护 | 给敌方护盾 |
| EN_029 | 黄金箱灵 | 稀有 | 高价值掉落 |
| EN_030 | 夹层守卫 | 隐藏 | 隐藏夹层专属 |

## 附录 E：6 个 Boss 内容池

6 个 Boss 分别对应 6 个十关章节；内部 MVP 可先完成前 2～3 个。

| ID | 名称 | 区域 | 机制 | 掉落 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOSS_001 | 纸箱小霸王 | 客厅纸箱堆 | 周期钻箱减伤 | 纸箱甲碎片 |
| BOSS_002 | 快递箱巨像 | 快递中转站 | 多段外壳 | 快递袋披风碎片 |
| BOSS_003 | 罐头仓库长 | 罐头仓库 | 高防御破甲要求 | 罐头盾甲碎片 |
| BOSS_004 | 沙发底之王 | 沙发底迷宫 | 召唤灰尘怪 | 沙发底地图碎片 |
| BOSS_005 | 猫薄荷暴走体 | 猫薄荷花园 | 全场暴走 | 猫薄荷项圈碎片 |
| BOSS_006 | 黄金猫窝守卫 | 黄金猫窝 | 护盾与复活 | 黄金猫窝甲碎片 |